PANFIL Silviana

TANASE Alexia

SELIMOVIC Sanin

FORNIER Martin

EL HADJ MIMOUNE Abdallah

| # Rapport de projet “Frigo Anti-Gaspi” |  |
| --- | --- |

Sommaire

Rapport de projet	1

1

1.	Qualité de l’analyse des besoins et des spécifications techniques	3

a)	Besoins du projet	3

b)	Choix des outils	3

c)	Travail collaboratif	3

2.	Analyse technique et choix technologiques	4

3.	Organisation du projet	4

a)	Présentation de l’organisation pour la réalisation du projet	4

b)	Présentation de l’écart entre le prévu et le réalisé	5

c)	Présentation des difficultés rencontrées et solutions apportés	6

4.	Originalité et créativité de la solution proposée	6

a)	Originalité et créativité de la solution proposée	6

b)	Présentation des fonctionnalités	7

c)	Présentation de l’implémentation du projet	7

5.	Retour d'expérience	8

a)	Ce qui s’est bien passé pour l'équipe	8

b)	Les difficultés techniques : La base de données et les connexions	8

c)	Bilan de notre travail	9

d)	Améliorations possibles pour le futur	9

# Qualité de l’analyse des besoins et des spécifications techniques

## Besoins du projet

Le but est de créer une application pour aider les gens à ne plus jeter de nourriture. Pour cela, nous avons besoin de trois choses :

- Une base de données pour stocker la liste des aliments.

- Un serveur pour faire le lien entre les données et l'affichage.

- Une interface simple pour que l'utilisateur puisse voir ses produits et les alertes.

## Choix des outils

Nous avons choisi les outils suivants :

Base de données (PostgreSQL) : c’est un système pour enregistrer les noms des produits et leurs dates de péremption dans des tableaux.

Serveur (Python avec Flask) : On utilise Python car c'est un langage qu'on maîtrise bien. Flask nous permet de créer facilement les différentes pages du site (login, inventaire, etc.).

Interface (HTML/CSS/JS) : C'est la base pour faire un site web. Cela nous permet d'afficher les couleurs (vert, jaune, rouge) pour les alertes.

Algorithme (Python) : On utilise la bibliothèque datetime pour calculer automatiquement le nombre de jours restants avant qu'un aliment ne soit périmé.

## Travail collaboratif

Pour travailler ensemble sans effacer le code des autres, nous utilisons VS Code et GitHub. Cela nous permet de partager nos fichiers en temps réel et de garder un historique de toutes nos modifications.

# Analyse technique et choix technologiques

Pour réaliser notre projet Frigo Anti-Gaspi concernant la mise en œuvre de nos idées, nous avons dû utiliser différents logiciels et solutions techniques. Nous avons trois parties pour la création de l’application : Base de données, Backend et Frontend. De plus, nous avons fait des graphiques pour les statistiques de CO2 ayant une évidence rapportée aux aliments.

| Logiciel | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Base de données : PostgreSQL | C’est un logiciel libre, facile à utiliser avec une interface logique. Gérer des différents rôles comme (admin/employé) et aussi les relations entre les tableaux (l’historique liée aux produits) | Il demande une configuration plus rigoureuse que les autres logiciels, nécessitant un serveur local. |
| Backend : Flask | Facile à apprendre comment l’utiliser et comment faire la liaison avec PostgreSQL. | La structure de l’application n’est pas la meilleure. |
| Frontend : HTML/ CSS/ JS | Tous les membres de l’équipe maitrisent bien les notions théorétiques des langages de programmation | En utilisant HTML avec CSS et JS ça ne va pas donner le même résultat dynamique que dans React. |
| Les graphiques : Chart.js | C’est facile à intégrer dans une page HTML et il rend bien sur la page web grâce aux graphiques interactifs. | Pour utiliser les graphiques, il est obligé de savoir JavaScript. |

# Organisation du projet

## Présentation de l’organisation pour la réalisation du projet

Pour la réalisation de notre application, nous avons défini des critères et des règles très claires pour pouvoir respecter les délais imposés par les professeurs. Premièrement, nous avons bien analysé les besoins de notre projet et après nous avons réparti les tâches selon les compétences techniques et les points forts des 5 membres de notre équipe.

Notre projet a été découpé en plusieurs phases :

- Validation du cadrage du projet,

- Définition de la charte graphique,

- Analyse des besoins utilisateurs,

- Analyse des solutions existantes,

- Définition des fonctionnalités clés (MVP),

- Conception des écrans (UX, UI),

- Conception de l’architecture technique,

- Développement des fonctionnalités principales,

- Tests fonctionnels et corrections,

- Préparation du rendu final.

Ce découpage nous a permis de bien nous organiser et d’éviter les erreurs structurelles, car nous nous sommes appuyés d’abord sur la conception et seulement après sur le développement. Chacun d’entre nous a reçu des tâches bien précises, réparties équitablement avec une date limite pour ne pas impacter le travail des autres personnes.

Nous avons utilisé une matrice : « MANAGEMENT DE L'ÉQUIPE ET PILOTAGE DU PROJET » pour répartir toutes les missions. Ce tableau montre bien qui est chargé de la tâche, les deadlines associés et l’état d’avancement (terminée, en cours, non commencé) et nous avons essayé de bien respecter tout cela.

Voici la répartition des tâches de chaque personne :

1.	Backend Base de données : Alexia

Création de la base de données en PostgreSQL et test des opérations de base

2.	Frontend site Web : Silviana

Création des pages login, dashboard, gestion de stock

3.	Backend Flask : Sanin

Création du serveur de l’application, les routes, liaison entre le frontend et la base de données

4.	Algorithme de priorité : Abdallah

Calcul des jours restants avant la péremption, définition du statut des produits (encore bon, 3 jours avant la date de péremption, expiré)

5.	Module CO2+ Statistiques : Martin

Calcul du CO2 économisé, sauvegarde de l’historique

Pour assurer un suivi efficace, nous avons utilisé plusieurs outils collaboratifs :

- GitHub pour la gestion du code et le versionnage,

- Figma pour la conception des maquettes,

- Canva pour la création du support visuel, ainsi que la feuille de route et le planning,

- WhatsApp pour une communication rapide et efficace.

Tout au long du travail, nous sommes restés en contact pour nous entraider et suivre l’avancement de chacun. On s’est fixé des rendez-vous physiques ou en ligne, en fonction des possibilités de chaque personne, toutes les 2 semaines. Cela nous a assuré que nous étions sur la bonne route et que tout se passait comme prévu dès le début.

## Présentation de l’écart entre le prévu et le réalisé

Même si nous avions une très bonne organisation au début, des écarts entre le planning initial et la réalité du projet sont apparus. On a rencontré certaines difficultés qui nous ont empêché de respecter certains délais et qui ont pris plus de temps que prévu pour être résolues.

Même si l’idée du projet était bien définie, les tâches déjà réparties et les besoins bien compris, nous avons eu du mal à commencer le projet, car il y avait beaucoup d’éléments à prendre en compte. C’était difficile de comprendre par où commencer et quelle partie traiter en priorité et quelles technologies ou outils utiliser. Nous avons testé plusieurs solutions pour choisir celle qui nous convenait le mieux. La phase de réflexion technique, incluant la structure de la base de données et l’organisation du backend et du frontend a pris beaucoup du temps que nous avons pensé.

## Présentation des difficultés rencontrées et solutions apportés

Le plus difficile pour nous a été la conception de la base de données, car nous n’avions pas suffisamment de connaissances. Nous avons donc dû nous former, en utilisant différentes ressources avant de pouvoir mettre en pratique. De plus, un autre défi a été la gestion de l’architecture technique, notamment la coordination entre le frontend et le backend et l’intégration des différentes parties. La gestion des disponibilités a été aussi compliquée, car des contraintes personnelles sont intervenues à certains moments, ce qui a impacté l’avancement du projet.

Mais, pour résoudre le problème le plus vite possible et réussir tout au bon moment, nous avons mis en place des échanges techniques réguliers, donné des feedbacks et même contribué au travail des autres membres afin d’harmoniser l’ensemble du projet.

Tout cela n’aurait pas été possible sans un suivi régulier, une communication efficace en cas de problème et une adaptation des tâches et des délais si nécessaire.

# Originalité et créativité de la solution proposée

## Originalité et créativité de la solution proposée

Le projet de “Frigo Anti-Gaspi” se distingue par son approche concrète du gaspillage alimentaire. Plutôt que de proposer un outil théorique, l’application s’intègre directement dans le quotidien des utilisateurs en répondant à un besoin simple : mieux gérer les aliments pour éviter de les jeter.

L’originalité repose sur le fait que l’application ne se limite pas à lister des produits, mais propose des actions concrètes, notamment des idées de recettes à partir des aliments disponibles. Elle transforme ainsi un problème courant en solution pratique.

Le projet est également accessible à tous et facilement adoptable, contrairement à d’autres solutions plus spécialisées ou ponctuelles.

L’application permet aussi de gagner du temps au quotidien. L’utilisateur n’a plus besoin de réfléchir longtemps à quoi cuisiner et les suggestions facilitent la prise de décision.

Les alertes aident à ne pas oublier les produits proches de la date limite. Cela permet de mieux gérer son stock alors que l’utilisateur devient plus organisé.

Le projet a aussi un impact économique. Il permet de réduire le gaspillage et donc les dépenses inutiles.

Enfin, l’application peut faire évoluer les habitudes. L’utilisateur devient plus attentif à sa consommation

## Présentation des fonctionnalités

L’application propose plusieurs fonctionnalités principales :

- Gestion du stock : ajout, suppression et visualisation des aliments avec leurs informations (quantité, date de péremption).

- Alertes : notification des produits proches de la date limite pour éviter le gaspillage.

- Suggestions de recettes : propositions de plats à partir des aliments disponibles, même si certains ingrédients manquent.

- Interface simple : navigation claire pour une utilisation rapide au quotidien.

Les produits à consommer en priorité sont mis en avant. Cela aide à prendre des décisions rapidement.

L’interface reste simple pour être accessible à tous. Les actions sont rapides et faciles à réaliser.

## Présentation de l’implémentation du projet

Le projet repose sur une structure simple et organisée :

- Gestion des données : chaque aliment est stocké avec ses caractéristiques (nom, quantité, date).

- Traitement : système d’alerte basé sur les dates de péremption et algorithme de suggestion basé sur les aliments disponibles.

- Périmètre maîtrisé : stock limité à environ 20–30 aliments pour garder une application simple et performante.

- Choix techniques : technologies simples, code structuré et modulaire pour faciliter les évolutions.

Le code est organisé en plusieurs parties. Cela le rend plus facile à comprendre et à modifier.

Le système d’alerte fonctionne avec la date actuelle. Il permet de détecter rapidement les produits à risque.

L’algorithme de suggestion reste simple pour être efficace. Cela garantit de bonnes performances.

Le projet est conçu pour être évolutif. De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées facilement.

L’objectif a été de privilégier une application fonctionnelle, claire et fiable plutôt qu’un projet trop complexe.

# Retour d'expérience

Ce projet "Frigo Anti-Gaspi" a été pour nous une expérience très intéressante, mais aussi assez intense. En tant qu'étudiants en L2 informatique, c'est l'un des premiers projets où nous avons dû tout gérer du début jusqu’à la fin : de la conception de l'idée jusqu'au déploiement du code sur GitHub.

## Ce qui s’est bien passé pour l'équipe

Dès le départ, nous nous sommes bien entendus sur l'objectif du projet. L'idée de créer une application pour suivre les aliments, éviter le gaspillage et calculer l'impact CO2 nous a beaucoup motivé. Nous avons trouvé que c'était un sujet très utile.

L'utilisation de VS Code comme outil principal s'est faite naturellement puisque nous commençons à avoir l'habitude de l'utiliser en cours. Pour l'organisation, nous avons utilisé GitHub. Même si nous avions un peu peur au début de comment on va accomplir le projet et comment on va gérer la création de l’application, nous avons vite compris comment bien travailler ensemble sur les différentes branches.

La partie visuelle et l'interface du site (le Frontend) ont été assez intéressantes à réaliser, car nous pouvions voir les résultats de nos modifications en temps réel, ça veut dire dans le moment ou on codait, on pouvait voir le changement direct sur notre site

## Les difficultés techniques : La base de données et les connexions

Malgré nos progrès, nous avons rencontré de gros obstacles. Pour nous, la partie la plus difficile a clairement été la gestion et la mise en place de la base de données :

- La modélisation : Nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir à la structure des tables pour que les produits soient bien liés aux utilisateurs et aux dates de péremption. Nous nous sommes rendus compte qu'une petite erreur de logique au début pouvait bloquer tout le reste du développement.

- Le problème de connexion : C'était notre plus gros point de blocage. Faire en sorte que notre site communique correctement avec la base de données nous a posé des problèmes. Nous avons eu beaucoup d'erreurs de connexion entre la base de données, le Vs Code et le Git Hub. Parfois, c'était juste un problème de configuration ou une faute de placement de code dans une requête SQL, mais cela empêchait tout le site de fonctionner.

- Le Debugging en groupe : Nous avons passé beaucoup de temps sur VS Code à essayer de comprendre pourquoi un aliment ajouté n'apparaissait pas dans le frigo virtuel. C'était parfois très difficile de ne pas trouver l'erreur tout de suite, mais cela nous a forcés à chercher beaucoup d’informations, et à mieux lire les messages d'erreur.

Une fois que nous avons réussi à stabiliser la base de données et les connexions, nous avons été vraiment soulagés. Les autres fonctionnalités, comme le calcul du CO2, nous ont semblé beaucoup plus faciles à intégrer par la suite.

## Bilan de notre travail

Avec le recul, ce projet nous a appris que l'informatique ne se limite pas à écrire du code qui fonctionne.

Nous avons appris qu'il est essentiel d'être très organisés dès le début. Si la base de données n'est pas bien pensée, le reste du projet devient très compliqué à gérer. Travailler sur GitHub nous a aussi montré qu'il faut être très prudents et bien communiquer pour ne pas casser le code de ses camarades qui sont dans notre groupe.

Ce que nous retenons surtout, c'est qu'il ne faut pas se décourager face aux bugs. Souvent, la solution se trouve dans la documentation ou après plusieurs tests, et réussir à régler un problème difficile nous a donné beaucoup de confiance pour la suite de notre projet.

## Améliorations possibles pour le futur

Si nous avions eu plus de temps, nous aurions aimé simplifier encore plus l'expérience pour l'utilisateur. Par exemple, au lieu de saisir chaque produit manuellement, nous aurions pu essayer d'intégrer un système automatique. Nous aimerions aussi optimiser nos requêtes SQL pour que le site reste rapide, même avec une très grande liste de produits.

Pour un projet de L2, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Le site est fonctionnel, la base de données est stable, et nous avons réussi à créer un outil qui a un vrai sens écologique.